Projeto Gestão Fronteira para Secretaria Municipal de Educação

Situação Geral

- Progresso: 80% do MVP (Produto Mínimo Viável) concluído

- Escolas Cadastradas: 9 unidades escolares da rede municipal

- Dados Preparados: Seed inicial com dados do Censo Escolar 2025 implementado

Status:

Toque finais da parte visual do projeto e aguardando validação.

Candidato Ideal para Validação

EMEI Maisa se posiciona como a melhor candidata para validação inicial:

- Localizada próxima à Secretaria Municipal de Educação

- Possui infraestrutura adequada para implementação

- Equipe receptiva à inovação tecnológica

- Estrutura física preparada para tablets e dispositivos móveis

🎯 Funcionalidades Principais

Sistema de Gestão de Alunos

- Cadastro completo de estudantes com dados pessoais e familiares

- Validação automática de documentos brasileiros (CPF, telefone)

- Upload de fotos dos alunos com otimização automática

- Histórico acadêmico completo e organizado

Controle de Frequência Digital

- Chamada eletrônica otimizada para tablets escolares

- Marcação rápida de presença/ausência em sala de aula

- Alertas automáticos quando alunos atingem 80% de faltas

- Relatórios de frequência gerados automaticamente

Gestão Escolar Completa

- Cadastro de escolas da rede municipal

- Organização de turmas por ano letivo e horários

- Atribuição de professores às disciplinas específicas

- Controle de matrículas por período escolar

Sistema de Usuários e Segurança

- 5 perfis de usuário: Administrador, Diretor, Secretário, Professor, Responsável

- Controle de acesso rigoroso por escola e função

- Autenticação segura com senhas individuais

- Histórico completo de todas as ações realizadas

Relatórios e Análises

- Dashboard executivo com métricas em tempo real

- Relatórios automáticos de frequência e desempenho

- Exportação de dados em PDF e Excel

- Monitoramento de indicadores educacionais

👨‍💻 Situação Atual do Desenvolvimento

Desenvolvimento Solo com IA

Atualmente estou desenvolvendo o sistema 100% sozinho, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como suporte:

- Assinatura mensal Claude.AI: R$ 130,00

- Assinatura mensal ChatGPT: R$ 120,00

- Total mensal: R$ 250,00 em ferramentas de IA

Desafios Encontrados

Com o aumento do projeto (mais arquivos, scripts e funcionalidades), estou enfrentando dificuldades significativas:

- Aumento do contexto: A IA precisa "ler" mais arquivos para entender o projeto

- Limite semanal: As assinaturas atuais bloqueiam o desenvolvimento quando o uso semanal é esgotado

- Perda de produtividade: Interrupções frequentes no fluxo de trabalho

- Risco de atrasos: Dependência de limites externos ao desenvolvimento

Necessidade de Recursos Adicionais

Para acelerar as fases finais de desenvolvimento e garantir validações oportunas, seria necessário:

- Assinatura superior: 5x o uso semanal atual (equivalente a ~R$ 1.250,00 mensais)

- Período: 3-4 meses para conclusão e validações

- Justificativa: Permite desenvolvimento contínuo sem interrupções por limites de IA

⚖️ Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação

Legislação Aplicável

O projeto se enquadra no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação:

- Lei nº 13.243/2016: Estabelece o marco legal da inovação no Brasil

- Decreto nº 9.283/2018: Regulamenta a Lei de Inovação

Benefícios para o Município

- Inovação tecnológica no setor público educacional

- Desenvolvimento sustentável de soluções digitais

- Parceria público-privada para transformação digital

- Reconhecimento institucional do avanço tecnológico municipal

Proposta de Acordo de Reconhecimento e Fomento

Considerando o caráter inovador e os benefícios para a educação municipal, proponho:

1. Reconhecimento institucional do projeto como caso de sucesso em inovação educacional

2. Fomento financeiro para recursos de desenvolvimento (assinaturas IA superiores)

3. Parceria técnica entre SME e desenvolvedor para continuidade do projeto

4. Divulgação do case como referência para outros municípios mineiros

📅 Cronograma Realista

Fase Atual: Outubro 2025

- Finalização: Completar os 20% restantes do MVP

- Validação: Testes com professores da EMEI Maisa

- Ajustes: Correções baseadas no feedback inicial

Fase de Validação: Novembro-Dezembro 2025

- Piloto EMEI Maisa: Implementação completa na escola

- Treinamentos: Capacitação da equipe escolar

- Monitoramento: Acompanhamento do uso real do sistema

Expansão Municipal: Janeiro-Março 2026

- Escola por escola: Rollout gradual para as demais unidades

- Ajustes finais: Melhorias baseadas na experiência prática

- Consolidação: Sistema totalmente operacional na rede

Meta Crítica

Sistema validado e operacional para o início do ano letivo de 2026

🎯 Conclusão

O Sistema de Gestão Educacional SME Fronteira/MG representa um avanço significativo na modernização da educação municipal, com:

- 80% do desenvolvimento concluído e pronto para validações

- Base sólida com dados do Censo 2025 preparados

- EMEI Maisa como parceira ideal para validação inicial

- Necessidade de recursos adicionais para acelerar as fases finais

A implementação deste sistema não apenas modernizará os processos educacionais, mas também posicionará Fronteira/MG como referência em inovação educacional no estado de Minas Gerais.

Próximos passos sugeridos:

1. Aprovação dos recursos adicionais para desenvolvimento

2. Início da validação na EMEI Maisa

3. Planejamento da expansão municipal

*Este documento foi preparado para apresentar o status atual do projeto de forma clara e acessível à equipe da Secretaria Municipal de Educação.*